TECHFIX BACKEND  ·  RAMA ALEXOO-DISPOSITIVOS

Avance Persona 3

Azure Blob Storage

Alexander Centeno  ·  Julio 2026  ·  Módulo: Dispositivos + Adjuntos

1. Descripción

Se implementó la infraestructura de Azure Blob Storage para gestionar archivos del sistema: fotos de dispositivos de clientes y adjuntos de tickets de servicio.

El backend nunca expone URLs directas de los blobs. En su lugar, genera SAS Tokens temporales de 1 hora que el frontend usa para acceder a los archivos de forma segura. Este comportamiento responde directamente al requisito descrito en el diagrama de secuencia SD-10 del proyecto.

La implementación cubre dos flujos principales:

- Fotos de dispositivos (SD-03): el cliente puede subir o reemplazar la foto de cualquier dispositivo registrado. La foto se almacena en el container device-photos usando el UUID del dispositivo como nombre de blob, por lo que una nueva foto siempre sobreescribe la anterior sin generar archivos huérfanos.

- Adjuntos de tickets (SD-10): técnico o cliente pueden adjuntar archivos a un ticket mientras esté en estado EN_PROGRESO. Los archivos se almacenan en el container ticket-attachments con la ruta {ticket_id}/{adjunto_id}.

La capa de infraestructura (blob_storage.py) es compartida y reutilizable por otros módulos del proyecto, como la generación de comprobantes PDF descrita en SD-14.

Límites de archivo

| Tipo de archivo | Límite de tamaño | MIME permitidos |
| --- | --- | --- |
| Foto de dispositivo | 5 MB | image/jpeg · image/png · image/webp |
| Adjunto de ticket | 10 MB | jpeg · png · webp · pdf · doc · docx |

2. Checklist

✓ completado   ○ pendiente (acción manual requerida)

AZURE — CONFIGURACIÓN MANUAL

○  Crear containers en Azure Portal

saticketfixdata  →  device-photos  &  ticket-attachments  (acceso: Privado)

○  Regenerar Account Key y actualizar .env

saticketfixdata → Claves de acceso → Regenerar key1

INFRAESTRUCTURA

✓  Variables de entorno para dos containers

AZURE_STORAGE_CONTAINER_DEVICES · AZURE_STORAGE_CONTAINER_TICKETS

✓  blob_storage.py — funciones base

upload_blob · generate_sas_url · delete_blob · validar_imagen · validar_adjunto

FOTOS DE DISPOSITIVO (SD-03)

✓  Endpoint subir foto de dispositivo

POST /api/v1/dispositivos/{id}/foto

✓  Endpoint obtener URL firmada de foto

GET  /api/v1/dispositivos/{id}/foto

ADJUNTOS DE TICKET (SD-10)

✓  Modelo Adjunto — tabla clientes.adjunto

adjunto_id · ticket_id · nombre · tipo_mime · tamanio_bytes · blob_url · subido_por · subido_en

✓  Endpoint subir adjunto a ticket

POST /api/v1/tickets/{id}/adjuntos  (solo estado EN_PROGRESO)

✓  Endpoint listar adjuntos de ticket

GET  /api/v1/tickets/{id}/adjuntos

✓  Endpoint obtener URL firmada de adjunto

GET  /api/v1/adjuntos/{id}/url

✓  Endpoint eliminar adjunto

DELETE /api/v1/adjuntos/{id}  (solo técnico)

✓  Migración 001 aplicada en Azure SQL

migrations/versions/001_adjunto_subido_en.py

TESTS

✓  19 / 19 tests pasando

tests/integration/test_blob_storage.py